# **Администрация сельское поселение Ташбулатовский сельсовет**

**муниципального района Абзелиловский район**

## **Республики Башкортостан**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

«\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ года № \_\_\_

**О подготовке населенных пунктов, хозяйственных построек, мостов и других сооружений сельского поселения Ташбулатовский сельсовет**

**к пропуску весеннего половодья 2022 года**

В целях обеспечения своевременной и качественной подготовки сооружений, мостов, коммунально-энергетических сетей, инженерных коммуникаций, организаций к пропуску ледохода и подъему воды рек в период весеннего половодья в 2022 году, а так же защиты населения и сохранения материальных ценностей на затапливаемых территориях

**п о с т а н о в л я ю:**

1. Создать противопаводковую комиссию для организации работ по успешному осуществлению мер на период паводка (Приложение №1).
2. Утвердить план мероприятий по безаварийному пропуску весеннего половодья на территории сельского поселения (Приложение №2).
3. Рекомендовать руководителям организаций:

* до 10 марта 2022 года разработать и осуществить мероприятия по обеспечению безопасности и своевременному информированию населения о прохождении паводка, по подготовке к возможной эвакуации населения, организации медицинской помощи и устойчивому функционированию систем жизнеобеспечения;
* установить постоянный контроль над состоянием работы напорных и водосборных сооружений, накопителей жидких отходов;
* в период ледохода и интенсивного таяния снега, высокого уровня паводковых вод, организовать круглосуточное дежурство.

1. Рекомендовать ГУП «Абзелилспецкомобслуживание», ГУП сан. «Якты-Куль», ООО «УК «ММК-Курорт» выделить в необходимых случаях по заявкам комиссии технику по обеспечению сохранности государственного и частного имущества от уничтожения и порчи паводком.
2. Ааварийно - спасательной команде ПЧ-61 в с.Кусимовского рудника организовать при необходимости спасательные работы.
3. Контроль над исполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава Администрации Д.Д. Тагиров

Приложение №1

к постановлению

от«\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ года № \_\_\_

# **Состав**

**противопаводковой комиссии**

**при администрации сельского поселения**

**Ташбулатовский сельсовет**

**Председатель:**

- Тагиров Динис Дамирович - глава сельского поселения;

**Заместитель предлседателя:**

**-** Зайтунов Ялиль Насибович – директор МУП «Абзелилспецкомобсдкживание»;

**Члены комиссии:**

- Утябаева Раушания Альхамовна– заместитель главы администрации;

- Мухутдинова Асия Нигматовна – управляющий делами администрации;

- Мирсаева Мусама Зияловна – специалист 1 категории администрации сельского поселения Ташбулатовский сельсовет;

- Шакирова Регина Рустамовна - специалист 1 категории Администрации сельского поселения Ташбулатовский сельсовет;

- Зайтунов Басир Шагимуратович – директор МОБУ СОШ с.Ташбулатово (по согласованию);

- Умуткужина Гузял Юмадиловна - – директор МОБУ СОШ с. Кусимовского рудника (по согласованию);

- Гильманова Гульнара Маратовна - депутат избирательного округа № 3 (по согласованию);

- Хуснитдинова Зульфия Фаизьяновна – заведующая сельской врачебной амбулаторией с. Ташбулатово (по согласованию);

- Шагиев Ямил Янузакович – начальник части (с. Кусимовского Рудника)

ГКУ противопожарной службы Республики Башкортостан в Абзелиловском районе (по согласованию).

Приложение №2

к постановлению

от «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ года № \_\_\_

**ПЛАН**

**мероприятий по безаварийному пропуску весеннего половодья**

**на территории сельского поселения Ташбулатовский сельсовет**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Мероприятия | Срок исполнения | Ответственные |
| 1 | Определить вероятные затопляемые зоны населенных пунктов и рабочих участков, разработать планы предупреждающих и спасательных мер по каждому объекту. | до 15 марта | по согласованию  глава сельского поселения, руководители организаций |
| 2 | Проверить состояние потенциальных источников загрязнения водных объектов, напорных сооружений, водосбросов, мостов, накопителей и других сооружений; при необходимости провести ремонтные работы, очистку от снега и наледи водосборов, кюветов и мостовых пролетов, опорожнение водоемов сезонного регулирования. | до 15 марта | по согласованию  глава сельского поселения, руководители организаций |
| 3 | Привести в готовность технику, завести необходимый стройматериал. | до 15 марта | по согласованию  глава сельского поселения, руководители организаций |
| 4 | Провести целевой инструктаж с работниками | до 15 марта | по согласованию  глава сельского поселения, руководители организаций |
| 5 | Организовать аварийные бригады, укомплектовывать спасательными средствами, обеспечить сохранность мостов и др. сооружений от ледохода и паводка. | до 15 марта | по согласованию  глава сельского поселения, руководители организаций |
| 6 | Принять меры по сохранности линий электропередачи и связи | до 15 марта | по согласованию  глава сельского поселения, руководители организаций |
| 7 | Создать на паводковый период запасы ГСМ, продуктов, товаров первой необходимости, медикаментов, кормов и др. материалов для обеспечения бесперебойной работы трудовых коллективов и нормальной жизнедеятельности в зонах возможного затопления, а так же во время дорожной распутицы. | до 15 марта | по согласованию  глава сельского поселения, руководители организаций |
| 8 | Подготовка транспорта и помещений для возможной эвакуации населения из зон затопления. | до 15 марта | по согласованию  глава сельского поселения, руководители организаций |
| 9 | Организовать устройство временных водомерных постов для наблюдения в период весеннего половодья за уровнем воды в озерах, представляющих угрозу подтоплением прилегающей территории населенных пунктов | до 15 марта | глава сельского поселения |